## Slide 1
بطاقة أداء السلامة بمنطقة (تبوك)
إحصائيات التحويلات المرورية ومناطق العمل لآخر اسبوع:
عدد التحويلات النظامية
عدد التحويلات عالية الخطورة
إحصائيات حوادث الوفيات و الإصابات بالمنطقة:
عدد أوامر العمل التي تم مراجعتها :
اسم كبير المهندسين: م حســـان الــحلــبي
5
التاريخ:03/07/2025
شهر :
رفع أمر
مغلق
المرصودة سابقا
المرصودة هذا الشهر
100
31
297 KM
1798.1 KM
139.5 KM
1462 KM
75.2 KM
حالة وحدات التعداد المروري:
عدد المدراس:
المطلوب
المنفذ
عدد المنحنيات:
عدد الطرق التي تتطلب تخفيض سرعة :
0
أولوية التدخل حسب توصيات IRAP
العاجلة:
تم رفع أمر عمل و اعتماده
0
0
المطلوب
المنفذ
تم رفع أمر عمل و اعتماده
المطلوب
المنفذ
تم رفع أمر عمل و اعتماده
4
4
0
2
1
0
عدد ملاحظات السلامة المرصودة
SOR
(يونيو)
تقييم شبكة الطرق بالمنطقة:
IRAP
صفحة 1
(التفاصيل الإضافية-يتم ذكرها في الصفحة التالية مع الترميز (*,**,***))
هذا الشهر

## Slide 2
بطاقة أداء السلامة بمنطقة (تبوك)
اسم كبير المهندسين: م حســـان الــحلــبي
التاريخ:03/07/2025
شهر :
اهم تحديات الشهر:
اهم إنجازات الشهر:
مراجعه اولية لمخططات تحويلات البحر الاحمر للمرحلة الرابعة.
المتابعة والتوجيه لرفع جودة السلامة بالتحويلات.
رصد عدد 40 ملاحظات سلامة واعداد التقارير اللازمة.
تجديد تصاريح العمل المنتهية بالتنسيق مع ادارة الصيانة .
صفحة 2
مستهدفات الشهر القادم:
تكثيف الجولات الميدانية على شبكة الطرق
الترتيب مع إدارة السلامة بالفرع لعمل ورشة عمل لتوعية المقاولين بمواصفات تامين مواقع العمل
مراجعة مخططات الاعمال التكميلية لربط طريق المدينة السريع بطريق المعظم
تفاصيل إضافية:
000012020150 12020150 Tabok to Madina Road Sensor No. 1000012030052 12030052 Duba to Jordan Road
(يونيو)